EJ 06 – PLANIFICACIÓN DE RECURSOS

Resumen económico del proyecto “La Cremallera”

1. Suposiciones iniciales

Para este ejercicio se parte de las siguientes premisas:

- El proyecto es desarrollado por una empresa de desarrollo de software creada desde cero.

- La empresa no dispone de recursos previos: ni ordenadores, ni licencias, ni infraestructura.

- El equipo está formado por 4 desarrolladores.

- La aplicación incluye:

  - Backend: API REST con Laravel y MySQL.

  - Frontend: aplicación web en React, totalmente integrada con la API.

- El proyecto se entrega completamente funcional, documentado y probado.

2. Recursos materiales necesarios

2.1 Equipos informáticos

Cada integrante del equipo necesita un equipo de desarrollo adecuado para programación web moderna (backend + frontend).

Características mínimas realistas:

- Portátil de desarrollo profesional

- Procesador gama media (i5 / Ryzen 5)

- 16 GB RAM

- SSD 512 GB

Coste estimado por equipo: 1.200 €

| Recurso | Cantidad | Coste unitario | Coste total |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordenadores | 4 | 1.200 € | 4.800 € |

2.2 Infraestructura y servicios

Aunque el desarrollo sea local, una empresa necesita servicios básicos para el proyecto.

| Servicio | Coste estimado |
| --- | --- |
| Hosting / servidor pruebas (3 meses) | 150 € |
| Dominio web | 15 € |
| Electricidad e internet (estimado) | 300 € |
| Total, infraestructura | 465 € |

2.3 Software y herramientas

Se prioriza el uso de herramientas estándar en el sector.

| Herramienta | Tipo | Coste |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio Code | Gratuito | 0 € |
| GitHub | Gratuito | 0 € |
| MySQL Workbench | Gratuito | 0 € |
| Laravel / React | Open Source | 0 € |
| Postman | Gratuito | 0 € |

Coste total software: 0 €

3. Recursos humanos

3.1 Perfil del equipo

El equipo está formado por 4 desarrolladores junior, trabajando como empleados de una empresa de desarrollo.

3.2 Tarifa profesional aplicada

Para proyectos empresariales de desarrollo web completo (API + Frontend), las empresas suelen facturar entre 60 € y 100 € por hora.

Para este proyecto se adopta una tarifa realista y moderada de:

80 € / hora por desarrollador

Esta tarifa incluye:

- Desarrollo

- Pruebas

- Documentación

- Coordinación técnica

- Responsabilidad profesional

3.3 Estimación de horas de desarrollo

Proyecto completo con backend, frontend React e integración:

- Horas totales estimadas del proyecto: 480 horas

(Equivalente a un proyecto de tamaño medio desarrollado por un equipo pequeño)

3.4 Coste de desarrollo

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Horas totales | 480 h |
| Tarifa por hora | 80 € |
| Coste desarrollo software | 38.400 € |

4. Resumen económico global

4.1 Costes directos

| Concepto | Coste |
| --- | --- |
| Equipos informáticos | 4.800 € |
| Infraestructura y servicios | 465 € |
| Software | 0 € |
| Desarrollo (mano de obra) | 38.400 € |

4.2 Coste total del proyecto

Coste total estimado del proyecto: 43.665 €

5. Conclusión económica (enfoque empresarial)

Desde un punto de vista empresarial, el desarrollo de la aplicación La Cremallera supone una inversión cercana a los 44.000 €, teniendo en cuenta que la empresa parte desde cero y debe adquirir tanto recursos materiales como humanos.